TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA

LICITACION PÚBLICA

ASESORIA E INSPECCION TECNICA PROFESIONAL RESIDENTE 2

EJECUCION  DE OBRAS CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL/VIAL

PLAZA DE ARMAS – PLAZUELA SAN FRANCISCO, QUILLOTA.

1.-	GENERALIDADES

Los presentes Términos Técnicos de Referencia tienen por objeto regular la contratación de un profesional para ejercer la labor de ASESORIA E INSPECCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL RESIDENTE 2, para proyecto del proyecto código BIP Nº 30085330-0 denominado “Construcción Circuito Peatonal/Vial Plaza de Armas – Plazuela San Francisco, Quillota”.

Para todos los efectos previstos en las Bases de licitación y Términos de Referencia, la Inspección Técnica de las Obras será ejercida por un profesional calificado, el que deberá tener y acreditar probada experiencia en el rubro, de modo que asegure el logro de los objetivos.

Cabe señalar que la Inspección Técnica de Obras (ITO) será ejercida por el Director de Obras Municipales o por quién lo subrogue, el cual deberá visar toda documentación que acredite el correcto desarrollo y ejecución de las Obras, instalaciones y equipamiento, independiente de las inspecciones que pueda realizar el  Gobierno Regional  Vª Región de Valparaíso en su calidad de Unidad Titular del FNDR.

Esta inspección será ejercida durante todo el periodo que dure la ejecución física del proyecto (construcción y equipamiento),  tanto para los actos administrativos como para la verificación en terreno del correcto desarrollo de las obras, contando  para ello  con todas las atribuciones del caso.

2.-	UBICACIÓN DE LA OBRA

La obra se ubica en el centro histórico de la ciudad de Quillota

FIGURA 1

AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO

Plaza de Armas de Quillota                                         Plazuela San Francisco

3.-	REQUISITO DEL PROFESIONAL

El profesional ATO, deberá contar  para el buen desempeño de su labor con los siguientes elementos:

- Movilización propia.

- Teléfono móvil (celular)

- Equipo computador o notebook.

- Elementos de seguridad (casco, bototos, chaleco, antiparras, etc.)

Dado las características y plazos de la obra, el profesional deberá asegurar su presencia como profesional residente en la obra.  A objeto que éste se encuentre disponible aún en  casos de emergencia o  de  hechos  o   actos imprevistos que puedan afectar las obras.

4.-	ANTECEDENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS

El profesional ATO, deberá solicitar a la Inspección Técnica de Obras (ITO) antes del inicio de las obras, una copia de toda la documentación técnica atingente a la ejecución de las mismas (Bases de licitación, Especificaciones Técnicas, Memorias, Planos, etc), así como de los antecedentes entregados por la empresa adjudicada,  de manera que tenga pleno conocimiento de los  actos administrativos y de los procesos constructivos involucrados.

De presentarse alguna discrepancia  entre los antecedentes entregados o dudas de interpretación del mismo, estas deberán ser dirimidas por el ITO previo Vº Bº de los Arquitectos o Consultores que realizaron el proyecto.

5.   Aspectos Arqueológicos

Ley Nº 17.288 de  Monumentos Nacionales.

Decreto Supremo Nº 484 de 1990 del Ministerio de Educación: Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.

Es importante señalar, que si producto de demoliciones, excavaciones y/o movimiento de tierras, ocurriese un hallazgo arqueológico, éste deberá ser informado a la Inspección Técnica de Obras, de manera que éste suspenda momentáneamente las faenas en el lugar de hallazgo, lo aislé  e informe al personal a cargo de su salvataje, todo lo cual deberá ser consignado en el libro de Obras.

El ingreso de toda persona ajena a la obra o al lugar de hallazgo deberá contar con autorización previa de la  Inspección  técnica, debiendo llevar un registro de su ingreso y salida.

Queda estrictamente prohibido al personal de la Obra o a cualquier otro, el intervenir o/u extraer pieza alguna del área afectada, de ocurrir un acto o hecho indebido éste deberá ser denunciado a la Municipalidad de Quillota.

Se consulta contratar a cargo y costo del contratista al personal que realizará las labores de salvataje y de conservación de las piezas arqueológicas halladas, para tal efecto se deberá contrata a profesionales del área de arqueología quienes deberán contar con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales y de la Municipalidad de Quillota para ejercer dicho encargo.

Para un correcto y eficiente cumplimiento de los procedimientos involucrados el personal contratado tendrá directa relación con el personal técnico del Museo Histórico y Arqueológico Municipal que la Municipalidad de Quillota designe para estos efectos.

Cabe señalar que el contratista deberá proveer al personal contratado de un set básico de herramientas, así como de todo elemento necesario para realizar el embalaje y conservación de piezas o restos de manera que éstos no se dañen o deterioren durante el proceso de salvataje y transporte hacia su destino final. Dicho embalaje deberá ser suficiente para soportar la manipulación brusca y descuidada durante su almacenaje, tránsito y descarga, así como también su exposición a temperaturas extremas y/o precipitaciones.

La cantidad y tipo elementos necesarios para realizar el salvataje serán detallados y solicitados oportunamente por el personal contratado.

6.-	ANTECEDENTES TECNICOS PARA RECEPCION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

La Unidad Técnica en forma oportuna, hará entrega a través del  ATO de una copia de toda la documentación técnica atingente a la adquisición y provisión del Equipamiento  (Bases de licitación, Términos Técnicos de Referencia, Nóminas de los Productos o Especies, etc.), así como de los antecedentes entregados por la empresa adjudicada,  de manera que tenga pleno conocimiento de los  actos administrativos y de los procesos involucrados.

De presentarse alguna discrepancia  entre los antecedentes entregados o dudas de interpretación del mismo, estas deberán ser dirimidas por el ATO o en su defecto por la Unidad que  realizo la licitación.

7.-	OBLIGACIONES DE LA ASESORÍA E INSPECCION TECNICA

El  ATO deberá contemplar todos los recursos que sean necesarios para la obtención de resultados óptimos en la gestión que se le encomienda, no pudiendo en ningún caso condicionar su trabajo a aspectos que, a su juicio no están contemplados en los presentes Términos de Referencia, que merezcan interpretación u otras causas de orden similar.

Será labor del ATO, sin que esta enumeración sea taxativa, ni excluyente, el velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases Adm. Generales, Bases Adm. Especiales, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas,  Memorias, planos, aclaraciones, etc.,  así como de todo antecedentes que forme parte de la licitación:

7.1. Ejecución de Obras:

- Ser residente Jornada Completa de Trabajo (obligatorio), durante todo el tiempo en que se realice la ejecución de las Obras, pudiendo ausentarse de ella sólo para la realización de trámites en Dependencias de la Unidad Técnica., extendiéndose su labor  en todo caso hasta la recepción provisoria y los procedimientos que ésta involucre.

- Llevar a efecto la Entrega de Terreno, debiendo coordinar e informar oportunamente  la fecha en que ésta se realizará.

- Velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases Administrativas Generales, y Especiales de Propuestas del proyecto y demás antecedentes de licitación.

- Formular las observaciones que le merezca la ejecución de la obra, la calidad de los suministros u otros aspectos.

- Interpretar los planos y especificaciones técnicas del proyecto, así como  recibir y revisar  aquellos proyectos (especialidades), según corresponda y que fueron encomendados para su desarrollo con cargo al Contratista.

- Verificar que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las Especificaciones Técnicas

g)	Tomar nota del incumplimiento de medidas de seguridad.

- Tomar nota del incumplimiento de las normas laborales.

- Controlar el correcto cumplimiento del programa de construcción (Carta Gantt) así como todas las faenas que involucra la Obra, su programa, métodos de ejecución, instalación de faenas, los materiales y equipos incorporados u ocupados en ella, y en general, cualquier aspecto que tenga relación directa con el contrato

- Verificar el avance de obra presentado para la tramitación del estado de pago.

k) 	Dictaminar sobre la calidad y características de las obras y de la faena de construcción, verificando que se cumpla el cuadro de ensayos de materiales por los laboratorios competentes acorde con las especificaciones técnicas.

- Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga el Director de Obras Municipales en su calidad de ITO Fiscal a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución.

m)	Dar órdenes y directivas al Contratista con relación al contrato. En consecuencia toda observación deberá ser consignada en el libro de obras (manifol en triplicado),  previa visación  del  ITO Fiscal.

n)	Otorgar oportuna solución alternativa, en la eventualidad se produzca una situación imprevista o fortuita en el ámbito constructivo. Debiendo para ello elaborar un informe técnico, el cual requerirá  el Vº Bº del ITO Fiscal y del  Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso.

o) El Asesor Técnico efectuará todas estas observaciones por escrito, una vez por semana a la Inspección Fiscal de la Unidad Técnica

p) Realizar sus labores con la periodicidad establecida en el contrato de asesoría, el que deberá estar conforme con los antecedentes ingresados al Ministerio de Desarrollo Social (Ex MIDEPLAN).

q)	Facilitar el libre acceso a la obra, a los profesionales  Arquitectos de la Unidad Técnica y a Consultores que realizaron los diseños de Ingeniería y Especialidades, a fin de comprobar el correcto desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución, previa coordinación con el ITO Fiscal de Obra.

r)	Para el cumplimiento de sus funciones el Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso, podrá disponer, supervisar y fiscalizar las obras, instalaciones y equipamiento que se ejecuten con cargo a su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la letra d del artículo 20 de la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional previa coordinación con ITO Fiscal de Obras.

7.2 	Actos Administrativos:

Cabe señalar que todo acto administrativo debe ser oficializado por la Inspección Fiscal.

a)	Mantener respaldo (archivo), de todas las acciones administrativas del desarrollo de la obra  tales como: copia de oficios, Decretos, contratos, Actas, Informes, Estados de Pagos, planos, etc.

b)	Remitir a la Inspección Fiscal de Obras (ITO), informes mensuales del avance físico y económico, versus la relación de los avances contratados.

Sin perjuicio de lo anterior, el ATO deberá emitir informes tan pronto como tome conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan afectar el normal desarrollo de las obras.

c)	Visar y gestionar ante la Inspección Fiscal, la cancelación de los Estados de Pago correspondientes a la ejecución de las Obras Civiles, instalaciones,  equipamiento  y Honorarios.

d)	Remitir copia de toda documentación atingente al desarrollo del proyecto al ITO Fiscal de la Municipalidad de Quillota, y a la Secretaria Comunal de Planificación, a modo que ésta pueda remitirla al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso.

e)	Llevar a efecto la Recepción Provisoria de la Obras y del Equipamiento (sin Observaciones), debiendo coordinar e informar oportunamente al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso  la fecha  y hora en que ésta se realizará.

f)	Informar a través del ITO Fiscal, al Sr, Alcalde de la comuna de Quillota, al Gobernador Provincial,  al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso, de la fecha de inauguración de las Obras, con un mínimo de 30 días de anticipación a objeto de concordar las características  y detalles de la actividad inaugural.

7.3  El Asesor Técnico, para dar curso a la tramitación de su estado de pago, junto con presentar su boleta de honorarios acompañada de copia del estado de pago del contratista, deberá remitir mensualmente un informe de la Asesoría Técnica tanto a la Unidad Técnica (Municipalidad de Quillota), como al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso, el cual considere al menos los siguientes documentos:

- Detalle de los imprevistos que hubieren afectado el normal desarrollo del proyecto y que puedan implicar modificaciones al mismo o la necesidad  de ejecutar obras extraordinarias, sin perjuicio de la obligación de la Unidad Técnica de informar por oficio directamente al Mandante.

- Detalles de las Obras ejecutadas y calidad de construcción.

- Curvas comparativas de Avance Físico y Financiero, Real y Programado.

- Copia de Carta Gantt y Flujo de Caja de Reprogramación de las obras (si procede), confeccionada por el Contratista, acompañada por las observaciones y sugerencias de la Asesoría.

- Análisis, Conclusiones y Sugerencias de las obras a ejecutar en el siguiente periodo.

- Copia de los Ensayes y resultados de estos, practicados en la obra.

- Fotografías impresas a color de los sectores representativos de la obra.

- Detalle comparativo del a mano de obra, equipos y maquinarias ofertados y en obra.

- Historial de modificaciones de proyectos autorizadas por el Gobierno Regional, y copia de  todo aquel antecedente que merezca ser informado.

- CD con copia digital en formato DOC (Word) del informe, plantillas en formato XLS (Excel), imágenes en formato JPG y carta Gantt en MPP (Proyect).

- Copia del libro de obra correspondiente al periodo.

7.4.  La remisión de los documentos indicados junto con la boleta de honorarios correspondiente al periodo a que se refieren tales documentos es requisito indispensable para que el Gobierno Regional pague los honorarios del Asesor Técnico.

Sin perjuicio de lo anterior, el Asesor de la Inspección Técnica de obras, deberá emitir un informe tan pronto como tomen conocimiento de que existen situaciones importantes de dar a conocer y que puedan implicar modificaciones al proyecto o la necesidad de ejecutar obras extraordinarias.

El pago final, del Asesor Técnico, que no podrá ser inferior al 10% del monto total de su Contrato, se cursará junto con la Recepción Provisoria sin observaciones de la Obra y el informe correspondiente a la última etapa, que incluirá el acta de la recepción provisoria.

7.5.   El Asesor Técnico deberá prestar completa colaboración a la Inspección Técnica de la Obra, velando siempre por el mejor beneficio para el proyecto.

7.6. 	La vigencia del contrato y las obligaciones del Asesor Técnico que emanan de aquel, se extenderán, en todo caso hasta la recepción provisoria  sin observaciones y los procedimientos que esta involucre.

a)	Remitir copia de toda documentación atingente al desarrollo del proyecto al ITO Fiscal de la Municipalidad de Quillota,  a modo que éste pueda remitirla al Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso.

b)	Llevar a efecto la Recepción Provisoria de la Obras, Equipos  y  Equipamiento (sin Observaciones), debiendo coordinar e informar oportunamente al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso  la fecha  y hora en que ésta se realizará.

c)	Informar a través del ITO Fiscal, al Sr, Alcalde de la comuna de Quillota, al Gobernador Provincial,  al Gobierno Regional Vª Región de Valparaíso, de la fecha de inauguración de las Obras, con un mínimo de 30 días de anticipación a objeto de concordar las características  y detalles de la actividad inaugural.

g)	Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al profesional le corresponda de de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.

Quillota, Enero de 2015.-